INFORME DE PLANIFICACIÓN

EQUIPO: L3-C1.04.11

REPOSITORY URL: <https://github.com/VictoriaCRD/Acme-L3-D01>

AUTORA:

|  |  |
| --- | --- |
| Apellidos y nombre | Correo corporativo |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | [marpedrod3@alum.us.es](mailto:marpedrod3@alum.us.es) |

Tabla de contenido

[1. Resumen ejecutivo - 3 -](#_Toc129884206)

[2. Tabla de versionado - 3 -](#_Toc129884207)

[3. Introducción - 3 -](#_Toc129884208)

[4. Contenido - 3 -](#_Toc129884209)

[Tarea D02– TI04 - 3 -](#_Toc129884210)

[Tarea D02– TI05 - 4 -](#_Toc129884211)

[Tarea D02– TI06 - 4 -](#_Toc129884212)

[Tarea D02– TI07 - 4 -](#_Toc129884213)

[Tarea D02– TI08 - 5 -](#_Toc129884214)

[Tarea D02 – TI09 - 5 -](#_Toc129884215)

[Tarea D02 – TI10 - 5 -](#_Toc129884216)

[Tarea D02 – TI11 - 6 -](#_Toc129884217)

[Tarea D02 – TI12 - 6 -](#_Toc129884218)

[Tarea D02 – TI13 - 6 -](#_Toc129884219)

[5. Presupuesto inicial - 7 -](#_Toc129884220)

[5.1 Costes Fijos. - 7 -](#_Toc129884221)

[5.2 Costes Salario de trabajadores - 7 -](#_Toc129884222)

[6. Costes reales - 9 -](#_Toc129884223)

[6.1 Costes Fijos. - 9 -](#_Toc129884224)

[6.2 Costes Salario de trabajadores. - 9 -](#_Toc129884225)

[7. Amortización - 10 -](#_Toc129884226)

[8. Conclusiones - 10 -](#_Toc129884227)

[9. Bibliografía - 11 -](#_Toc129884228)

# Resumen ejecutivo

Este documento contiene la información sobre la planificación. Se indican las tareas, quién las realiza, el tiempo estimado, el tiempo real, el presupuesto que se planteó al inicio y el presupuesto final. Además, se incluye al final un análisis de la situación

# Tabla de versionado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 10.02.2023 | Primera versión del documento |

# Introducción

En primer lugar, se han analizado los requisitos para este entregable.

Una vez realizado en análisis de las tareas en su respectivo documento, se ha procedido a realizar la estimación de los tiempos.

Para la gestión del tiempo se utiliza la herramienta Clockify

# Contenido

En este apartado se mostrarán en tablas la descripción de la tarea, junto con la persona asignada, el tiempo que se estima que durará la tarea y el tiempo que realmente se ha dedicado a la realización de dicha tarea.

Tarea D02– TI04

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI04** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Crear rol asistente | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 1 hora | 1 hora | |

Tarea D02– TI05

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI05** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Crear tutorial | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 1 hora | 1 hora | |

Tarea D02– TI06

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI06** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Crear sesión | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 1 hora y media | 1 hora | |

Tarea D02– TI07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI07** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Crear panel de asistente | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 2 horas | 1 hora | |

Tarea D02– TI08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI8** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Crear datos de muestra variados | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 1 hora | 2 hora | |

Tarea D02 – TI09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI09** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Informe de los requisitos | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Analista | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 1 hora | 1 hora | |

Tarea D02 – TI10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI10** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Informe de planificación | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Analista | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 30 minutos | 30 minutos | |

Tarea D02 – TI11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI11** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Análisis de los requisitos | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Analista | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 30 minutos | 1 hora | |

Tarea D02 – TI12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI12** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Consulta documentación de la enseñanza virtual | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 2 horas | 1,5 horas | |

Tarea D02 – TI13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador de la tarea:** | | **D02 – TI13** |
| **Descripción de la tarea:** | | |
| Asistencia a clase | | |
| **Personas asignadas a la tarea:** | | |
| **Apellidos y Nombre:** | **Rol/es:** | |
| Pedraz Rodríguez, María Isabel | Desarrollador | |
| **Tiempo estimado de ejecución:** | **Tiempo real de ejecución:** | |
| 16 horas | 16 horas | |

# Presupuesto inicial

5.1 Costes Fijos.

A continuación, se muestran aquellos gastos fijos, los cuales están calculados por cada trabajador y de manera mensual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gastos** | **Gasto mensual total** | |
| Gastos de luz | **42 €** | |
| Gastos de Internet | **67 €** | |
| Total | **109 € / mes** |

5.2 Costes Salario de trabajadores

Para calcular el salario de los trabajadores, hemos tenido en cuenta el perfil dedicado a la ejecución del D02 – Student 3: el desarrollador, para el cual se ha calculado los distintos salarios por el total de horas aportadas a estas semanas de trabajo

Para el cálculo de estos costes de nóminas, además hemos tenido en cuenta el % de seguridad social para cada trabajador del equipo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perfil del trabajador** | **Sueldo por hora neto** | **Horas aportadas a este entregable** | **Coste total de los trabajadores para la empresa mensualmente** |
| 1 programador | 14,16 € | 26 horas y media | **375,24 €** |
| Total, costes para la empresa | *\*Aplicando + 1’3 % S. Social:*  **1 perfil de Programador:**  **487,81 €** | | |
| **Total: 487,81€** | | |

**\*\****Los costes de cada perfil se han calculado haciendo la media a los salarios netos de dichos perfiles en Sevilla y cercanías. Todos los perfiles se han calculado para jóvenes de 20-25 años sin hijos. Estos costes representan el gasto real que supone el sueldo de un trabajador para la empresa, incluyendo el Coste de la Seguridad Social lo cual supone un 1.3%*

Se obtiene por tanto un coste total planificado de **596,81 € derivado** de:

* **487,81 €** de salario de los trabajadores **en esta entrega**
* **109 €** gastos derivados de luz e internet para 3 semanas de trabajo.

# Costes reales

6.1 Costes Fijos.

A continuación, se muestran aquellos gastos fijos, los cuales están calculados por cada trabajador y de manera mensual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gastos** | **Gasto mensual total** | |
| Gastos de luz | **42 €** | |
| Gastos de Internet | **67 €** | |
| Total | **109 € / mes** |

6.2 Costes Salario de trabajadores.

Para calcular el salario de los trabajadores, hemos tenido en cuenta el perfil dedicado a la ejecución del D02 – Student 3: el desarrollador, para el cual se ha calculado los distintos salarios por el total de horas aportadas a estas semanas de trabajo

Para el cálculo de estos costes de nóminas, además hemos tenido en cuenta el % de seguridad social.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perfil del trabajador** | **Sueldo por hora neto** | **Horas aportadas a este entregable** | **Coste total de los trabajadores para la empresa mensualmente** |
| 1 programador | 14,16 € | 25,5 horas | **361,08 €** |
| Total, costes para la empresa | *\*Aplicando + 1’3 % S. Social:*  **1 perfiles de Programador:**  **371,91 €** | | |
| **Total: 371,91 €** | | |

**\*\****Los costes de cada perfil se han calculado haciendo la media a los salarios netos de dichos perfiles en Sevilla y cercanías. Todos los perfiles se han calculado para jóvenes de 20-25 años sin hijos. Estos costes representan el gasto real que supone el sueldo de un trabajador para la empresa, incluyendo el Coste de la Seguridad Social lo cual supone un 1.3%*

Se obtiene por tanto un coste total real de **480,91 €** derivado de:

* **371,91** € de salario de los trabajadores **en esta entrega**
* **109** € gastos derivados de luz e internet para 3 semanas de trabajo.

# Amortización

Suponiendo un coste de cada uno de los 5 equipos de 700€ y siguiendo la información sobre amortizaciones observada (1), se indica que se debe amortizar el 25% del equipo cada año, por tanto, sería 700\*5 = 3.500 euros al año.

El 25% supone 875 € al año.

Al mes implica 72,91 €

Entre 5, siendo únicamente un equipo por una persona, son 14,52

Por tanto, en este entregable se ha derivado una amortización de 14,52€

# Conclusiones

Una vez realizado este documento se han detectado los siguientes ítems:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil del trabajador** | **Horas aportadas a este entregable reales** | **Horas aportadas a este entregable planificadas** |
| 1 programador | 25 horas y media | 26 horas y media |

**Resumen de los costes:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Costes esperados** | 596,81 € |
| **Costes reales** | 480,91 € |
| **Desviación** | 19,42% |

Los costes tienen una desviación de 19,42%. Esta es mucho menor que la obtenida en el entregable anterior (D01), siendo esta el 26,77%.

Por tanto, se ha mejorado la estimación de los costes, aunque se sigue obteniendo una desviación, aunque menos importante.

A continuación, se muestra el informe generado por Clockify durante este entregable D02 y las horas imputables a dichas tareas: Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

# Bibliografía

1. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMp9T18Zr9AhVXQaQEHVB1BgwQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.anfix.com%2Fblog%2Fdiccionario%2Famortizacion&usg=AOvVaw1CEK5zZO4u8R8Hvhq473gI